**Pasos para la migracion de datos de los centros externos**

1- Crear la carpeta datos, dentro de esta carpeta crearemos los siguientes recursos de red:

-Perfiles

-Usuarios

-Grupos

-Software

2- Lanzar los robocopys del servidor antiguo al nuevo servidor:

Ejemplo con Numancia:

obocopy \\num2003s001\e$\usuarios\ \\snumkdc01\usuarios\ /E /R:2 /W:1 /MIR /COPY:DATSO /FFT > \\snumkdc01\usuarios\resultado.txt

robocopy \\num2003s001\e$\software\ \\snumkdc01\software\ /E /R:2 /W:1 /MIR /COPY:DATSO /FFT > \\snumkdc01\software\resultado.txt

robocopy \\num2003s001\e$\perfiles\ \\snumkdc01\perfiles\ /E /R:2 /W:1 /MIR /COPY:DATSO /FFT > \\snumkdc01\perfiles\resultado.txt

Estos los volveremos a lanzar justo antes de ponerlos en producción.

3- Modificar las rutas de perfiles de los usuarios de Numancia para que ataquen al nuevo servidor.

4- Modificar el logon script para mapear los recursos del nuevo servidor.

5-Cambiar la replicación del recurso de software del servidor hos2003s024 al nuevo servidor, y eliminar el registro del antiguo servidor.

6-Traspasar los Jobs de las copias de seguridad del servidor antiguo al nuevo. Y programar las tareas.

7-Realizar las pruebas con algún usuario del centro.

8- Apagar el servidor antiguo y recuperarlo para realizar la migración de otro centro.